## Slide 1: Avance 2 – Sistema de Gestión de IP y MAC con Nmap y Pi-hole
Fecha: 03-12-2025
Autor: Charlie Bailey Moya Carrera: Programación y Análisis de Sistemas — AIEP Concepción Profesor Guía: Víctor Valderrama Año: 2025

## Slide 2: 1️⃣ Objetivo del Proyecto
Desarrollar una aplicación web para gestionar y monitorear direcciones IP y MAC dentro de una red local.
🔧 Integración con herramientas open-source:
Nmap → detección de dispositivos activos.
Pi-hole → registro y filtrado de consultas DNS.
PHP + MySQL → gestión de usuarios, dispositivos y reportes.
🎯 Propósito: automatizar el monitoreo de red mediante un panel claro, rápido y seguro.

## Slide 3: 2️⃣ Módulos Principales
🔧 Módulo | 🧩 Descripción
🔐 Login y Roles | Acceso seguro por tipo de usuario (Admin, Operador, Lector).
🌐 Configuración de Red | Definición de rango IP y rutas Nmap.
🖥️ Escaneo Nmap | Detección automática de IP, MAC y fabricante.
🧾 Importación Pi-hole | Registra consultas DNS evitando duplicados.
👤 Gestion de Usuarios de Red | Asignación de dispositivos a usuarios.
📊 Dashboard con KPIs | Métricas globales y consultas DNS en tiempo real.
📦 CRUD y Búsqueda | Crear, editar y filtrar dispositivos fácilmente.
📤 Exportación CSV | Generación rápida de reportes.

## Slide 4: 3️⃣ Plan de Pruebas
📁 Evidencias: carpeta /evidencias (Avance 4)
ID | Caso | Resultado
TC-01 | Login correcto | ✅ Acceso validado por rol
TC-02 | Login incorrecto | ✅ Mensaje de error mostrado
TC-03 | Configuración de red | ✅ Guardado correcto
TC-04 | Escaneo Nmap | ✅ Dispositivos actualizados
TC-05 | Importación Pi-hole | ✅ Logs únicos por día
TC-06 | Validación MAC | ✅ Bloqueo de duplicados
TC-07 | Asignación usuario | ✅ Registro vigente
TC-08 | Dashboard DNS en vivo | ✅ KPIs en tiempo real
TC-09 | CRUD + búsqueda | ✅ Operaciones correctas
TC-10 | Export CSV | ✅ Archivo descargado

## Slide 5: 4️⃣ Cobertura de Requerimientos Funcionales
Rango RF | Estado
RF01 – RF09 | Completamente implementados
RF11 | Auditoría pendiente
RF12 | Fabricante (OUI) implementado
RF13 – RF15 | En desarrollo
RF17 | Backup opcional
RF18 – RF19 | Dashboard y DNS en tiempo real ✅
RF20 | Filtro DNS por IP/dominio parcial

## Slide 6: 5️⃣ Mejoras Aplicadas
Área | Mejora Implementada
Validación MAC | Bloqueo de duplicados y mensaje claro
Dashboard | KPIs de usuarios y consultas DNS en vivo
Importación Pi-hole | Control de duplicados por fecha y dominio
Interfaz Visual | Tema oscuro unificado y legible
Base de Datos | Tablas usuario_red y usuario_red_dispositivo
Export CSV | Reporte rápido del inventario
GitHub | Commits detallados e issues cerrados

## Slide 7: 6️⃣ Control de Versiones (GitHub)
📂 Repositorio: github.com/charli-hash/gestion-ip-mac-redes 🌿 Rama: avance3-mejoras
Commits principales:
“Integrado módulo usuario_red y asignaciones”
“Validación MAC duplicadas”
“KPIs usuarios de red en Dashboard”
“Importación Pi-hole mejorada”
“Tema oscuro unificado (UX/UI)”
✅ Issues cerrados: #12 – MAC duplicada | #13 – KPIs | #14 – Pi-hole

## Slide 8: 📘 Glosario – Avance 4
usuario_red: Tabla para registrar los usuarios asignables a dispositivos.
usuario_red_dispositivo: Relación entre usuario y dispositivo con fechas vigentes.
dns_logs: Registro de consultas DNS importadas desde Pi-hole.
dns_realtime.php: Módulo que muestra consultas DNS en tiempo real.
KPIs: Indicadores de rendimiento en el dashboard (usuarios, DNS, activos).
export_csv.php: Genera reportes de inventario descargables.
auditoria.php: Muestra las acciones del sistema (login, edición, exportación).
Tema oscuro (UI/UX): Diseño visual unificado y de mejor legibilidad.
Soft Delete: Eliminación lógica que conserva la integridad de los datos.

## Slide 9: 7️⃣ Conclusión
✅ Sistema funcional en entorno XAMPP (localhost) ✅ Validaciones de MAC y DNS efectivas ✅ Módulos de usuarios de red operativos ✅ Interfaz oscura coherente y moderna ✅ Control de versiones activo y documentado
🎯 El proyecto se encuentra estable, documentado y listo para la etapa final de despliegue.